CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CETAM

Escola/Unidade: Instituto Benjamin Constant

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS EM

COMPONENTE CURRICULAR

PROJETO: BIBLIOTECA GEEK – SISTEMA DE CONTROLE DE BIBLIOTECA

Antônio Augusto Teixeira de Souza

Chester da Silva Amorim

Gabriela Pinto da Mota

José Roberto

Manaus – AM

2026

FOLHA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS

Instituição onde foram realizadas as Atividades Práticas: Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM.

Endereço do local onde foram realizadas as Atividades Práticas: Rua Ramos Ferreira, 991, Centro, Manaus - AM, CEP 69010-120

Turno: Vespertino.

Período de realização: 30/07/2026 a 28/08/2026.

Relatório de Atividades Práticas apresentado ao professor/orientador de Atividades Práticas, como requisito parcial para aprovação no componente curricular Projeto de Sistemas Computacionais Web, parte integrante das Atividades Práticas Profissionais do Curso Técnico em Informática.

Professor/Orientador: Prof. Cleverson Silva Sobrinho.

Nota Final das Atividades Práticas: ________.

Considerações do Professor/Orientador:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o acompanhamento das atividades práticas desenvolvidas no projeto Biblioteca Geek, um Sistema de Controle de Biblioteca elaborado pelos estudantes Antônio Augusto, Chester Amorim, Gabriela Mota e José Roberto no componente curricular Projeto de Sistemas Computacionais Web do CETAM. Além de registrar as atividades realizadas em cada aula, o documento descreve o projeto desenvolvido, sua arquitetura, modelagens, estrutura de banco de dados, tabelas, regras de negócio, trechos de configuração e código MySQL.

A Biblioteca Geek foi concebida para controlar o ciclo completo de uma biblioteca voltada a quadrinhos, mangás, revistas e publicações de cultura geek. O sistema reúne cadastro de autores, editoras, livros e alunos, além de empréstimos, devoluções, multas, dashboard e relatórios. A aplicação foi construída com Java 17, Spring Boot, Maven, Spring MVC, Spring Data JPA, MySQL, Thymeleaf, HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap, utilizando arquitetura em camadas para separar interface, regras de negócio e persistência.

O período considerado vai de 30 de julho a 28 de agosto de 2026. Não houve aula nos dias 04 e 05 de agosto. Como este relatório foi atualizado em 19 de agosto de 2026, os encontros posteriores a essa data aparecem como atividades previstas, devendo ser confirmados ou ajustados após sua realização. O objetivo é demonstrar tanto o desenvolvimento técnico do sistema quanto a participação individual dos integrantes ao longo das aulas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 DESCRIÇÃO DA BIBLIOTECA GEEK

A Biblioteca Geek é uma aplicação web de gerenciamento de biblioteca. Sua identidade visual utiliza vermelho, azul, amarelo, preto e branco, com elementos inspirados na linguagem visual de quadrinhos e cultura pop, sem reproduzir marcas oficiais. O objetivo visual é tornar a aplicação mais jovem, intuitiva e atrativa sem perder a organização necessária a um sistema acadêmico e administrativo.

Na interface, o usuário encontra um dashboard com indicadores do acervo, menu lateral de navegação, cards, formulários, tabelas responsivas, paginação, mensagens de sucesso e erro, badges de status, botões de ação, modais de confirmação e relatórios. Os módulos estão organizados para que o usuário consiga cadastrar os dados básicos e depois executar o fluxo de empréstimo, consulta e devolução.

Principais funcionalidades:

CRUD de Autores.

CRUD de Editoras.

CRUD de Livros e controle de quantidade total/disponível.

CRUD de Alunos.

Realização e consulta de Empréstimos.

Registro de Devoluções.

Controle de Multas.

Dashboard com indicadores.

Relatórios e visualização resumida das informações.

Paginação, mensagens, modais e interface responsiva.

2.2 OBJETIVO E FLUXO FUNCIONAL

O problema central tratado pelo projeto é o descontrole de informações de uma biblioteca quando os registros de acervo, alunos e circulação são mantidos de maneira separada ou manual. A solução é centralizar essas informações e automatizar as alterações que acontecem durante empréstimos e devoluções.

Fluxo funcional principal:

1. Cadastrar Autor e Editora.

2. Cadastrar Livro relacionando-o a Autor e Editora.

3. Cadastrar Aluno.

4. Realizar Empréstimo de um livro disponível.

5. Consultar o empréstimo e seu status.

6. Registrar a devolução.

7. Atualizar a disponibilidade do livro.

8. Gerar multa quando houver devolução após a data prevista.

2.3 TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

| Tecnologia | Uso no projeto |
| --- | --- |
| Java 17 | Linguagem principal do back-end. |
| Spring Boot | Inicialização e estruturação da aplicação web. |
| Spring MVC | Organização do fluxo entre Controller e View. |
| Spring Data JPA / Hibernate | Persistência e mapeamento objeto-relacional. |
| MySQL | Banco de dados relacional. |
| Thymeleaf | Renderização das páginas HTML no servidor. |
| Bootstrap 5 | Componentes e responsividade da interface. |
| HTML / CSS / JavaScript | Estrutura, estilo e interações do front-end. |
| Maven | Dependências e construção do projeto. |
| Git / GitHub | Versionamento, branches, commits e Pull Requests. |

Fluxo da arquitetura:

Navegador / Thymeleaf ↓ Controller ↓ Service ↓ Repository ↓ MySQL ↑ Entity / Model representa os dados do domínio

O Controller recebe as requisições HTTP e encaminha as operações. O Service concentra as regras de negócio. O Repository faz a comunicação com a camada de persistência por meio do Spring Data JPA. As Entity representam as tabelas e os relacionamentos do banco. O Thymeleaf recebe os dados preparados pelo Controller e monta as páginas exibidas ao usuário.

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO IMPLEMENTADAS

O livro somente pode ser emprestado quando quantidade_disponivel for maior que zero.

Ao realizar um empréstimo, a quantidade disponível do livro é reduzida em uma unidade.

Ao registrar a devolução, a quantidade disponível é aumentada em uma unidade.

O sistema impede a devolução duplicada do mesmo empréstimo.

Os status do empréstimo são EMPRESTADO, DEVOLVIDO e ATRASADO.

Quando a devolução ocorre depois da data prevista, pode ser gerada uma multa.

O valor da multa é calculado por dias de atraso, utilizando a regra de R$ 2,00 por dia.

Os status da multa são PENDENTE, PAGA e CANCELADA.

2.5 MODELAGEM LÓGICA

A modelagem lógica representa as entidades e os relacionamentos do sistema sem depender dos detalhes físicos específicos do SGBD. Para manter o documento técnico e editável, o mapa lógico é apresentado em código Mermaid. O relacionamento principal mostra que um Autor pode possuir vários Livros, uma Editora pode publicar vários Livros, um Aluno pode realizar vários Empréstimos, um Livro pode participar de vários Empréstimos e um Empréstimo pode gerar no máximo uma Multa.

erDiagram AUTOR ¦¦--o{ LIVRO : escreve EDITORA ¦¦--o{ LIVRO : publica ALUNO ¦¦--o{ EMPRESTIMO : realiza LIVRO ¦¦--o{ EMPRESTIMO : participa EMPRESTIMO ¦¦--o¦ MULTA : gera AUTOR { Long id String nome String nacionalidade } EDITORA { Long id String nome String cidade } LIVRO { Long id String titulo String isbn String categoria Integer anoPublicacao Integer quantidadeTotal Integer quantidadeDisponivel } ALUNO { Long id String nome String matricula String email String telefone

} EMPRESTIMO { Long id Date dataEmprestimo Date dataPrevistaDevolucao Date dataDevolucao String status } MULTA { Long id Integer diasAtraso Decimal valor String status Date dataGeracao Date dataPagamento }

Quadro 1 – Modelagem lógica da Biblioteca Geek em código Mermaid. Fonte: elaborado pela equipe (2026).

2.6 MODELAGEM FÍSICA

A modelagem física define como os dados são efetivamente armazenados no MySQL, incluindo nomes das tabelas, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições UNIQUE e cardinalidades. A figura a seguir representa a estrutura física utilizada no projeto.

Figura 1 – Modelagem física: tabelas, PK, FK e relacionamentos. Fonte: elaborado pela equipe (2026).

Na modelagem física, as tabelas LIVRO e EMPRESTIMO concentram a maior quantidade de relacionamentos. LIVRO possui as chaves estrangeiras autor_id e editora_id. EMPRESTIMO possui livro_id e aluno_id. MULTA utiliza emprestimo_id como chave estrangeira e também UNIQUE, garantindo que um empréstimo possua no máximo uma multa.

2.7 MODELO RELACIONAL E TABELAS DO BANCO

| Tabela | Campos principais | Relacionamentos |
| --- | --- | --- |
| AUTOR | id (PK), nome, nacionalidade | 1:N com LIVRO |
| EDITORA | id (PK), nome, cidade | 1:N com LIVRO |
| ALUNO | id (PK), nome, matricula (UNIQUE), email, telefone | 1:N com EMPRESTIMO |
| LIVRO | id (PK), titulo, isbn (UNIQUE), categoria, ano_publicacao, quantidade_total, quantidade_disponivel, autor_id (FK), editora_id (FK) | N:1 AUTOR; N:1 EDITORA; 1:N EMPRESTIMO |
| EMPRESTIMO | id (PK), livro_id (FK), aluno_id (FK), data_emprestimo, data_prevista_devolucao, data_devolucao, status | N:1 LIVRO; N:1 ALUNO; 1:0..1 MULTA |
| MULTA | id (PK), emprestimo_id (FK UNIQUE), dias_atraso, valor, status, data_geracao, data_pagamento | 0..1:1 EMPRESTIMO |

O dicionário de dados abaixo detalha os campos utilizados na implementação física do MySQL. PK indica chave primária, FK indica chave estrangeira e UNIQUE indica que o valor não pode se repetir.

| Tabela | Campo | Tipo | Restrição | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| autor | id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador do autor. |
| autor | nome | VARCHAR(120) | NOT NULL | Nome do autor. |
| autor | nacionalidade | VARCHAR(60) | Opcional | Nacionalidade do autor. |
| editora | id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador da editora. |
| editora | nome | VARCHAR(120) | NOT NULL | Nome da editora. |
| editora | cidade | VARCHAR(80) | Opcional | Cidade da editora. |
| aluno | id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador do aluno. |
| aluno | nome | VARCHAR(120) | NOT NULL | Nome do aluno. |
| aluno | matricula | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Matrícula institucional. |
| aluno | email | VARCHAR(150) | Opcional | E-mail do aluno. |
| aluno | telefone | VARCHAR(20) | Opcional | Telefone do aluno. |
| livro | id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador do livro. |
| livro | titulo | VARCHAR(160) | NOT NULL | Título da publicação. |
| livro | isbn | VARCHAR(20) | UNIQUE | ISBN da publicação. |
| livro | categoria | VARCHAR(80) | Opcional | Categoria do acervo. |
| livro | ano_publicacao | INT | Opcional | Ano de publicação. |
| livro | quantidade_total | INT | NOT NULL, DEFAULT 1 | Quantidade total no acervo. |
| livro | quantidade_disponivel | INT | NOT NULL, DEFAULT 1 | Quantidade disponível para empréstimo. |
| livro | autor_id | BIGINT | FK, NOT NULL | Referencia autor.id. |
| livro | editora_id | BIGINT | FK, NOT NULL | Referencia editora.id. |
| emprestimo | id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador do empréstimo. |
| emprestimo | livro_id | BIGINT | FK, NOT NULL | Livro emprestado. |
| emprestimo | aluno_id | BIGINT | FK, NOT NULL | Aluno responsável. |
| emprestimo | data_emprestimo | DATE | NOT NULL | Data de retirada. |
| emprestimo | data_prevista_devolucao | DATE | NOT NULL | Prazo previsto. |
| emprestimo | data_devolucao | DATE | Opcional | Data efetiva da devolução. |
| emprestimo | status | VARCHAR(20) | NOT NULL | Situação do empréstimo. |
| multa | id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador da multa. |
| multa | emprestimo_id | BIGINT | FK, NOT NULL, UNIQUE | Empréstimo que gerou a multa. |
| multa | dias_atraso | INT | NOT NULL | Número de dias de atraso. |
| multa | valor | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | Valor calculado da multa. |
| multa | status | VARCHAR(20) | NOT NULL | PENDENTE, PAGA ou CANCELADA. |
| multa | data_geracao | DATE | NOT NULL | Data de geração da multa. |
| multa | data_pagamento | DATE | Opcional | Data de pagamento. |

2.8 CÓDIGO MYSQL DO PROJETO

O código abaixo corresponde ao script MySQL utilizado para criar o banco Biblioteca Geek. Ele cria a base biblioteca, as seis tabelas principais, as chaves estrangeiras, índices e alguns dados de exemplo para validação. A senha do MySQL não é armazenada no script do projeto.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; USE biblioteca; CREATE TABLE IF NOT EXISTS autor ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(120) NOT NULL, nacionalidade VARCHAR(60) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS editora ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(120) NOT NULL, cidade VARCHAR(80) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(120) NOT NULL, matricula VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, email VARCHAR(150), telefone VARCHAR(20) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS livro ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, titulo VARCHAR(160) NOT NULL, isbn VARCHAR(20) UNIQUE, categoria VARCHAR(80), ano_publicacao INT,

quantidade_total INT NOT NULL DEFAULT 1, quantidade_disponivel INT NOT NULL DEFAULT 1, autor_id BIGINT NOT NULL, editora_id BIGINT NOT NULL, CONSTRAINT fk_livro_autor FOREIGN KEY (autor_id) REFERENCES autor(id), CONSTRAINT fk_livro_editora FOREIGN KEY (editora_id) REFERENCES editora(id) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS emprestimo ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, livro_id BIGINT NOT NULL, aluno_id BIGINT NOT NULL, data_emprestimo DATE NOT NULL, data_prevista_devolucao DATE NOT NULL, data_devolucao DATE, status VARCHAR(20) NOT NULL, CONSTRAINT fk_emprestimo_livro FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livro(id), CONSTRAINT fk_emprestimo_aluno FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES aluno(id) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS multa ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, emprestimo_id BIGINT NOT NULL UNIQUE, dias_atraso INT NOT NULL, valor DECIMAL(10,2) NOT NULL, status VARCHAR(20) NOT NULL, data_geracao DATE NOT NULL, data_pagamento DATE, CONSTRAINT fk_multa_emprestimo FOREIGN KEY (emprestimo_id) REFERENCES emprestimo(id) ); CREATE INDEX idx_livro_titulo ON livro(titulo);

CREATE INDEX idx_aluno_nome ON aluno(nome); CREATE INDEX idx_emprestimo_status ON emprestimo(status); CREATE INDEX idx_multa_status ON multa(status); -- DADOS DE EXEMPLO INSERT INTO autor (nome, nacionalidade) VALUES ('Machado de Assis', 'Brasileira'), ('Antoine de Saint-Exupéry', 'Francesa'); INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES ('Editora Exemplo', 'Manaus'), ('Companhia das Letras', 'São Paulo'); INSERT INTO aluno (nome, matricula, email, telefone) VALUES ('Ana Silva', '2026001', 'ana@email.com', '(92) 99999-1111'), ('João Santos', '2026002', 'joao@email.com', '(92) 99999-2222'); INSERT INTO livro (titulo, isbn, categoria, ano_publicacao, quantidade_total, quantidade_disponivel, autor_id, editora_id) SELECT 'Dom Casmurro', '9780000000001', 'Romance', 1899, 3, 3, a.id, e.id FROM autor a, editora e WHERE a.nome='Machado de Assis' AND e.nome='Editora Exemplo' LIMIT 1;

Quadro 2 – Script MySQL da Biblioteca Geek. Fonte: código-fonte do projeto (2026).

2.9 CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO MYSQL/JPA

spring.application.name=biblioteca server.port=8080 spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca?useSSL=false&serverTimezone=America/Manaus&allowPublicKeyRetrieval=true spring.datasource.username=root spring.datasource.password= spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update spring.jpa.show-sql=true spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true spring.jpa.open-in-view=false spring.thymeleaf.cache=false

A propriedade spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update permite que o Hibernate atualize a estrutura do banco de acordo com as entidades. O endereço de conexão aponta para o banco biblioteca no MySQL local. A senha deve ser configurada apenas no ambiente de execução de cada integrante e não deve ser publicada no GitHub.

2.10 ORGANIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

| Integrante | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Antônio Augusto | Banco de dados, modelagem, configuração MySQL/JPA e entidades JPA. |
| Chester Amorim | CRUD e integração dos módulos de Autores, Editoras e Livros. |
| Gabriela Mota | CRUD de Alunos, Empréstimos, Devoluções, Multas e regras de negócio relacionadas. |
| José Roberto | Front-end Biblioteca Geek, dashboard, templates Thymeleaf, CSS/JavaScript e relatórios. |

2.11 REGISTRO CRONOLÓGICO DAS AULAS E ATIVIDADES

Aula 1 – 30/07/2026 (quinta-feira): definição do projeto e organização da equipe

Atividade do grupo: Apresentação do desafio, escolha do Sistema de Controle de Biblioteca, definição do objetivo geral e divisão inicial das responsabilidades.

Antônio Augusto: Levantou as entidades necessárias ao banco e iniciou a organização da modelagem de dados.

Chester Amorim: Mapeou os módulos de autores, editoras e livros e as operações CRUD necessárias.

Gabriela Mota: Levantou os fluxos de alunos, empréstimos, devoluções e multas.

José Roberto: Iniciou a proposta de interface e organização visual do sistema.

Aula 2 – 31/07/2026 (sexta-feira): levantamento de requisitos e planejamento

Atividade do grupo: Definição das funcionalidades, regras de negócio, tecnologias e organização do trabalho em etapas.

Antônio Augusto: Estruturou os relacionamentos entre Autor, Editora, Livro, Aluno, Empréstimo e Multa.

Chester Amorim: Detalhou campos e operações dos cadastros do acervo e ajudou a definir rotas e serviços.

Gabriela Mota: Definiu regras de disponibilidade, status do empréstimo, devolução e geração de multa.

José Roberto: Esboçou dashboard, navegação, formulários, tabelas e identidade visual.

Aula 3 – 03/08/2026 (segunda-feira): preparação do ambiente de desenvolvimento

Atividade do grupo: Configuração do projeto Maven/Spring Boot, estrutura de pastas, banco MySQL e repositório Git.

Antônio Augusto: Preparou o banco inicial, script SQL e parâmetros de conexão do MySQL/JPA.

Chester Amorim: Organizou os pacotes Repository, Service e Controller dos módulos de acervo.

Gabriela Mota: Organizou a estrutura para Aluno, Empréstimo e Multa e revisou dependências necessárias.

José Roberto: Preparou a estrutura de resources, templates, static, CSS e JavaScript.

Aula 4 – 06/08/2026 (quinta-feira): modelagem e entidades JPA

Atividade do grupo: Construção e revisão da modelagem do banco e das entidades persistentes.

Antônio Augusto: Consolidou modelo relacional, chaves primárias/estrangeiras e entidades JPA.

Chester Amorim: Revisou os atributos e relacionamentos de Autor, Editora e Livro para uso nos CRUDs.

Gabriela Mota: Revisou os atributos e relacionamentos de Aluno, Empréstimo e Multa.

José Roberto: Preparou a navegação da interface para receber os módulos do sistema.

Aula 5 – 07/08/2026 (sexta-feira): implementação do acervo

Atividade do grupo: Início da implementação dos módulos centrais do acervo e testes de integração com as entidades.

Antônio Augusto: Ajustou relacionamentos e restrições necessários ao funcionamento dos módulos do acervo.

Chester Amorim: Implementou Repository, Service e Controller de Autor, Editora e Livro.

Gabriela Mota: Acompanhou a integração do acervo, verificando dependências que seriam usadas nos empréstimos.

José Roberto: Criou/organizou templates iniciais para listagem e formulários do acervo.

Aula 6 – 10/08/2026 (segunda-feira): cadastro de alunos e circulação

Atividade do grupo: Ampliação do back-end para os módulos de aluno e circulação do acervo.

Antônio Augusto: Validou as entidades e restrições do banco utilizadas por Aluno, Empréstimo e Multa.

Chester Amorim: Revisou a integração de LivroService com as operações que afetam disponibilidade.

Gabriela Mota: Implementou o CRUD de Aluno e iniciou Repository, Service e Controller de Empréstimo e Multa.

José Roberto: Avançou no layout compartilhado das páginas e componentes visuais.

Aula 7 – 11/08/2026 (terça-feira): regras de empréstimo, devolução e multa

Atividade do grupo: Implementação das principais regras de negócio do sistema e testes dos fluxos de circulação.

Antônio Augusto: Validou persistência, chaves estrangeiras e consistência das operações no banco.

Chester Amorim: Apoiou a integração entre Livro e Empréstimo, principalmente na atualização da disponibilidade.

Gabriela Mota: Implementou controle de disponibilidade, status EMPRESTADO/DEVOLVIDO/ATRASADO, devolução e geração de multa, evitando devolução duplicada.

José Roberto: Montou formulários e listagens para empréstimos e multas.

Aula 8 – 12/08/2026 (quarta-feira): front-end e dashboard

Atividade do grupo: Integração das páginas com o back-end e construção do painel principal.

Antônio Augusto: Acompanhou a exibição dos dados persistidos no dashboard e nas listagens.

Chester Amorim: Ligou as rotas de autores, editoras e livros aos templates correspondentes.

Gabriela Mota: Ligou as rotas de alunos, empréstimos e multas aos templates correspondentes.

José Roberto: Implementou a base visual do dashboard, navbar, sidebar, cards, Bootstrap, CSS e JavaScript.

Aula 9 – 13/08/2026 (quinta-feira): formulários, tabelas e usabilidade

Atividade do grupo: Aprimoramento da navegação, validações, paginação, mensagens e elementos interativos.

Antônio Augusto: Revisou restrições do banco e integridade dos dados exibidos e salvos.

Chester Amorim: Testou e ajustou formulários/listagens de autores, editoras e livros.

Gabriela Mota: Testou e ajustou formulários/listagens de alunos, empréstimos e multas.

José Roberto: Implementou responsividade, modais, badges, alertas, tabelas e ajustes de experiência do usuário.

Aula 10 – 14/08/2026 (sexta-feira): integração e correção de erros

Atividade do grupo: Execução de testes integrados, correção de problemas de renderização e revisão da comunicação entre camadas.

Antônio Augusto: Revisou mapeamentos JPA e relacionamentos necessários para carregamento correto dos dados.

Chester Amorim: Investigou e corrigiu problemas na listagem de livros e na integração entre Service, Entity e Thymeleaf.

Gabriela Mota: Executou cenários de empréstimo/devolução para verificar disponibilidade, status e multa.

José Roberto: Ajustou fragments, templates, CSS e componentes visuais afetados pelas correções.

Aula 11 – 17/08/2026 (segunda-feira): consolidação da identidade Biblioteca Geek

Atividade do grupo: Padronização visual e funcional do projeto, com revisão geral dos módulos.

Antônio Augusto: Atualizou documentação da modelagem e conferiu a coerência entre banco e entidades.

Chester Amorim: Revisou o módulo de acervo e sua integração com a versão visual Biblioteca Geek.

Gabriela Mota: Revisou regras e status dos módulos de circulação para a versão integrada.

José Roberto: Refinou identidade geek, cores, cards, sidebar, dashboard e relatórios.

Aula 12 – 18/08/2026 (terça-feira): versionamento e documentação

Atividade do grupo: Organização das contribuições no GitHub e atualização dos documentos técnicos do projeto.

Antônio Augusto: Preparou sua branch, commits de banco/modelagem, entidades e configuração MySQL/JPA.

Chester Amorim: Preparou e registrou commits dos módulos de autores, editoras e livros.

Gabriela Mota: Preparou commits dos módulos de alunos, empréstimos/devoluções e multas.

José Roberto: Organizou os arquivos de front-end/relatórios e apoiou a documentação visual.

Aula 13 – 19/08/2026 (quarta-feira): integração das contribuições e preparação dos artefatos finais

Atividade do grupo: Continuidade dos Pull Requests, consolidação da documentação, DRS, relatório, material visual e preparação da apresentação.

Antônio Augusto: Conferiu e integrou a contribuição de banco de dados e entidades na branch principal.

Chester Amorim: Conferiu a integração do acervo e apoiou a revisão dos documentos e da apresentação.

Gabriela Mota: Finalizou os commits da sua parte e preparou a integração da branch de empréstimos.

José Roberto: Revisou o front-end e reuniu informações visuais para documentação e apresentação.

Observação sobre 04 e 05/08/2026

Não houve aula nos dias 04 e 05 de agosto de 2026, conforme informação fornecida pela equipe; por isso, não foram registradas atividades nesses dois dias.

2.12 PLANEJAMENTO DAS AULAS FINAIS

As atividades abaixo correspondem ao planejamento dos encontros posteriores à atualização deste relatório.

Aula 14 – 20/08/2026 (quinta-feira): conclusão da integração no GitHub

Atividade do grupo: Finalizar a integração das branches restantes e conferir a versão principal do projeto.

Antônio Augusto: Acompanhar conflitos de banco/entidades e validar o schema final.

Chester Amorim: Testar novamente os CRUDs de autores, editoras e livros após os merges.

Gabriela Mota: Concluir o Pull Request de alunos, empréstimos, devoluções e multas e executar testes do fluxo completo.

José Roberto: Preparar e integrar a branch de front-end, dashboard e relatórios.

Aula 15 – 21/08/2026 (sexta-feira): testes funcionais completos

Atividade do grupo: Executar roteiro completo: cadastro, empréstimo, consulta, devolução, multa e relatórios.

Antônio Augusto: Validar persistência, chaves, restrições e dados gerados nos testes.

Chester Amorim: Verificar disponibilidade dos livros e CRUD do acervo em cenários reais.

Gabriela Mota: Testar atrasos, devolução, status e tratamento de multas.

José Roberto: Verificar responsividade, navegação, mensagens, modais e relatórios.

Aula 16 – 24/08/2026 (segunda-feira): revisão técnica e documentação

Atividade do grupo: Revisar código, documentação, DRS e relatório de atividades, eliminando inconsistências.

Antônio Augusto: Conferir modelagem física, SQL e coerência entre entidades e banco.

Chester Amorim: Revisar Controller/Service/Repository do acervo e apoiar evidências para a apresentação.

Gabriela Mota: Revisar regras de negócio e preparar explicações sobre empréstimos/devoluções/multas.

José Roberto: Conferir documentação do front-end, screenshots, dashboard e relatórios.

Aula 17 – 25/08/2026 (terça-feira): preparação da apresentação

Atividade do grupo: Selecionar telas e pontos técnicos a demonstrar, organizar slides e dividir falas.

Antônio Augusto: Preparar explicação de banco de dados, Entity, chaves e relacionamentos.

Chester Amorim: Preparar explicação das tecnologias, CRUD do acervo e integração das camadas.

Gabriela Mota: Preparar explicação do fluxo funcional e das regras de negócio.

José Roberto: Preparar demonstração da interface, dashboard, responsividade e relatórios.

Aula 18 – 26/08/2026 (quarta-feira): ensaio técnico

Atividade do grupo: Realizar ensaio cronometrado da apresentação e simular perguntas do professor.

Antônio Augusto: Treinar explicações sobre modelagem, JPA e banco de dados.

Chester Amorim: Treinar abertura, tecnologias e integração de autores/editoras/livros.

Gabriela Mota: Treinar regras de empréstimo, devolução, disponibilidade e multa.

José Roberto: Treinar demonstração do front-end e encerramento.

Aula 19 – 27/08/2026 (quinta-feira): revisão final e plano de contingência

Atividade do grupo: Executar uma última revisão do sistema, dos slides e do roteiro de apresentação.

Antônio Augusto: Conferir banco, scripts e dados de demonstração.

Chester Amorim: Conferir os CRUDs do acervo e preparar dados de teste.

Gabriela Mota: Conferir cenário completo de empréstimo e devolução para a demonstração.

José Roberto: Conferir interface, navegabilidade, slides, imagens e relatórios.

Aula 20 – 27/08/2026 (sexta-feira): apresentação final do projeto — ATIVIDADE PREVISTA

Atividade do grupo: Apresentar a Biblioteca Geek com slides, demonstração funcional, explicação técnica e respostas às perguntas do professor.

Antônio Augusto: Apresentar a modelagem do banco, entidades JPA e relacionamentos.

Chester Amorim: Participar da apresentação inicial e explicar tecnologias e módulos de acervo conforme a divisão de falas.

Gabriela Mota: Apresentar regras de negócio e fluxo funcional de empréstimos, devoluções e multas.

José Roberto: Apresentar aspectos visuais, modelagem/avaliação conforme divisão dos slides e participar do encerramento.

2.13 RESULTADOS DO PROJETO ATÉ A ETAPA ATUAL

Até a atualização deste relatório, a Biblioteca Geek possui banco de dados estruturado, entidades JPA, CRUD de autores, editoras, livros e alunos, regras de empréstimo/devolução/multa, interface com dashboard, templates responsivos e documentação técnica em evolução. O uso de branches e Pull Requests registra a contribuição individual de cada integrante e permite integrar as partes de forma controlada.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da Biblioteca Geek permitiu aplicar de forma integrada conhecimentos de programação Java, Spring Boot, arquitetura MVC/em camadas, persistência com JPA/Hibernate, MySQL, modelagem de dados, desenvolvimento web com Thymeleaf e Bootstrap e versionamento com Git/GitHub. A elaboração do modelo lógico, do modelo físico e do script SQL facilitou a compreensão dos relacionamentos e da integridade necessária para o funcionamento do sistema.

A divisão do trabalho entre os integrantes possibilitou desenvolver módulos diferentes e depois reuni-los em uma única aplicação. Durante as aulas, a equipe precisou revisar mapeamentos, corrigir problemas de integração e validar os fluxos de empréstimo e devolução, o que reforçou a importância de separar responsabilidades entre Controller, Service, Repository, Entity e View.

Como etapa final, o cronograma nos permitiu realizar os ultimos testes completos, revisão de documentação, ensaios e apresentação do projeto em 28 de agosto de 2026. Para trabalhos futuros, recomenda-se continuar utilizando commits individuais, registrar evidências por aula e reservar tempo específico para testes integrados e revisão da experiência do usuário.

4. REFERÊNCIAS

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache Maven Project. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://maven.apache.org/. Acesso em: 20 ago. 2026.

BOOTSTRAP TEAM. Bootstrap Documentation. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://getbootstrap.com/. Acesso em: 20 ago. 2026.

ORACLE. MySQL Reference Manual. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/. Acesso em: 20 ago. 2026.

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://docs.spring.io/spring-boot/. Acesso em: 20 ago. 2026.

SPRING. Spring Data JPA Reference Documentation. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/. Acesso em: 20 ago. 2026.

THYMELEAF. Thymeleaf Documentation. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.thymeleaf.org/documentation.html. Acesso em: 20 ago. 2026.